## Slide 1
幸運星幣城
T-090 效能戰役
期末報告＋面試腳本（含分機推估情境）
200 req/s 單機容量
575 tx/s DB 天花板
0 帳務違規
⚠ 分機壓測尚未實跑，本文推估段落一律標【推估】，不可講成實測
資料來源：PR #86～#265 實測紀錄、docs/performance/*（2026-07-24）

## Slide 2
GROUND RULES・使用須知
誠信紅線：實測 vs 推估，不可混講
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
2
類別 | 標記 | 可否當「實測」講
實測（co-located，同機自壓） | 無標記／「實測」 | ✅ 可，但要附「同機、絕對值為悲觀下界」
推估（分機情境） | 全部標【推估】 | ❌ 不可，只能講「我推估…，推導如下」
為什麼是紅線 把推估講成實測、被追問細節時穿幫 ＝ 誠信崩盤，比數字小一百倍嚴重。分機尚未實跑（單機環境所限），本文推估是情境規劃（scenario planning）——前提是誠實標示。
特別警告：不要宣稱「支援 10 萬人在線」——單副本、單機、7 服務共擠 12 核，架構上無水平擴展（見 §6 SPOF）。

## Slide 3
TIMELINE・戰役故事線
過去遇到什麼問題 → 做了什麼改變
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
3
幕 | 遇到的問題 | 做的改變 | 實測結果
第一幕 07-08 | 1,000 併發失敗率 89.3%，gateway 反覆熔斷 | 補 timelimiter.timeout-duration: 6s | 150 併發 5xx 78%→0
第二幕 07-08 | wallet debit 96→547ms 劣化、401 雪崩 | 風控移出熱路徑；C1 在途上限 200；C2 Redis backoff | 1,000 併發成功 +126%，spin 5.21s→2.65s
第三幕 07-09 | debit 劣化真因？ | B1 JFR 剖析：排除連線池／表膨脹，定位 DB 交易容量 | 單機 Postgres ≈550–600 tx/s＝真天花板
第四幕 07-09 | 固定上限 200 是拍腦袋 | C3 AIMD 自適應在途上限（同 TCP 壅塞控制） | 150 併發 P99 −48%，1,000 併發成功 +430%
第二輪 07-17~18 | AIMD 與 CB 互踩、卸載污染統計 | E1 CB 時間窗；E2 AIMD 排除卸載樣本；B2 debit 4→2 往返 | 150 P99 −21.7%
量測基建 07-22 | 舊 harness 會靜默出假數據 | P0~P6：open-model／暖機／CPU 隔離／三道守衛 | 數據可信度補齊
新環境重跑 07-24 | 驗證瓶頸複驗＋堆衛生 | co-located 25~300 併發階梯重跑 | 150 併發首次零卸載撐住，對帳 9/9
★ 每一輪帳務不變量都是 0 違規

## Slide 4
REAL DATA・實測錨點
真數據，可直接講（co-located 同機自壓）
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
4
150
併發乾淨扛住膝點
0 卸載，P99 ~1.7s
200
req/s 全鏈路容量
含 gateway/JWT/風控/扣款/派彩
575
tx/s DB 交易容量
JFR 定位，真天花板
0
帳務違規
overdraw／冪等／對帳皆 0
2.1 最新一輪實測階梯（PR #265，2026-07-24）
併發 | accepted 吞吐 | P99 | 卸載率 | JMeter CPU
25 | 50/s | 58ms | 0% | 1.7%
50 | 100/s | 117ms | 0% | 4.3%
100 | 198/s | 912ms | 0% | 18.6%
150 | 219/s | 1,731ms | 0% | 24.5%
300 | 154/s | 1,488ms | 74.3% | 35%（打折）
co-located 污染證據：JMeter 自身吃 24–35% CPU；knee 正好落在 JMeter CPU 破 25% 之處。

## Slide 5
【推估】・分機壓測情境
推導方法（面試被追問就講這段）
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
5
⚠ 本節全部是推估，尚未實跑。標題、表格、講稿都必須帶「推估」二字。
1
分機做的事
把 JMeter 移出 SUT，還給服務原本被偷走的 ~25–35% CPU。
2
但 SUT 仍是一台筆電
7 個 JVM＋PostgreSQL＋MySQL＋Kafka 還是共擠 12 核 —— 分機不會讓容量跳數量級。
3
真天花板是 DB，不是 app
JFR 實測單機 Postgres debit ≈550–600 tx/s；每 spin ≈1.3 次帳務寫入 → 寫入預算÷1.3 ≈ ~440 spins/s 理論上界。
4
結論
分機推估乾淨吞吐 ≈350–450 spins/s，膝點併發推估 ~250–350。這是有實測錨點夾出來的區間，不是憑空喊的。

## Slide 6
【推估】・分機容量階梯
假設：分機施壓、SUT 仍為同一台 12 核筆電
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
6
併發 | 【推估】吞吐 | 【推估】P99 | 【推估】卸載率 | 說明
50 | ~100/s | ~80ms | 0% | 遠低於容量，延遲≈實測
100 | ~200/s | ~300ms | 0% | 施壓機 CPU 還給 SUT
200 | ~380/s | ~700ms | 0% | 接近 app/DB 交界
300 | ~430/s | ~1,100ms | ~5% | 逼近 DB 寫入上界，AIMD 輕微卸載
500 | ~440/s | ~1,400ms | ~20% | 膝點後：吞吐持平於 DB 天花板
800 | ~440/s | ~1,600ms | ~45% | 吞吐飽和不再上升
這張圖的價值：吞吐在 ~440/s 持平封頂、超額全變卸載 —— 這條「水平線」就是單機 DB 天花板的視覺化證據。再調 app 旋鈕都頂不破這條線，要破只能動 DB 拓樸。

## Slide 7
DELIVERED・最終版狀態
已落地並驗證 vs 已知邊界
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
7
✅ 已落地並驗證
全鏈路壓測框架：open-model 階梯、暖機、CPU 隔離、三道守衛
入口保護：gateway AIMD 自適應在途上限，全路徑納管
熱路徑優化：風控移出熱路徑、debit 往返 4→2、HikariCP 上調、outbox 平行 ack
可觀測性：七服務 Prometheus 指標、Tomcat mbean、Grafana 儀表板
設定衛生：-Xmx1g ＋ mem_limit 1280m 防 JVM 堆超賣
帳務正確性：T-091 九項 SQL 對帳，全部輪次 0 違規
瓶頸歸因：六個常見調校方向實測逐一否證，真瓶頸定位到 co-located CPU／單機 DB 交易容量
已知邊界（誠實講）
單機全鏈路 ~200 req/s（實測，co-located）
單機 Postgres debit ~550–600 tx/s（JFR，真天花板）
分機真實容量尚未實測（§3 為推估）

## Slide 8
【推估／情境】・併發 → 在線人數
換算情境，不是實測人數
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
8
併發＝同一瞬間在途的請求數；在線人數＝掛著的玩家（大部分時間在看牌/選注/發呆）。兩者差很多。
實測膝點
150 併發 ÷ 2% 佔用率
≈ 7,500 名
「這種節奏」的在線玩家
分機推估膝點
~300 併發 ÷ 2% 佔用率
≈ 1.5 萬名
在線玩家（推估）
換算假設：一個玩家平均每 5 秒 spin 一次、一次 spin 佔用伺服器 ~0.1 秒 → 單一玩家只佔請求槽 2% 時間。
絕不要說：「我的系統支援 X 萬人在線」（把推估講成事實）。真要拍板得用真實玩家行為數據跑一次。

## Slide 9
ROADMAP・還能怎麼加 RPS
順序＝先驗證再動手、先低風險再動地基
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
9
優先 | 動作 | 解什麼瓶頸 | 風險
P0 | 分機重測（JMeter 移出 SUT） | 拿掉施壓機 CPU 污染，驗證 §3 推估 | 低
P1 | gateway 多副本＋解 outbox 互斥 | 單一 reactive 實例＝SPOF | 中
P1 | 前端優雅接 429（backoff＋UI） | 高卸載時的體驗 | 低
P2 | DB 垂直擴容／讀寫分離 | 單機 Postgres 550–600 tx/s 天花板 | 中
P2 | 熱路徑非同步化 | game→wallet 同步耦合 ~130ms | 中
P3 | 帳務層批次合併寫入 | DB 交易數本身 | 高（動帳務地基）
P3 | 熱點帳戶分片／分庫分表 | 單庫寫入熱點 | 高（架構級改動）
核心原則：每一步都先量測再動手，不跳步。

## Slide 10
Q&A・面試逐題腳本精華
練到反射：核心一句話
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
10
Q：怎麼做效能測試？
A：JMeter open-model 全鏈路壓，跑容量階梯而非單點，gate 拆效能與帳務兩組分判。
Q：P99 沒過 gate，算成功嗎？
A：算。拿到真實邊界＋過載安全卸載不壞帳，這結論本身就是最值錢的產出。
Q：分機會快多少？
A：我推估約 350–450/s、在線約 1.5 萬。但這是推估，分機還沒實跑，所以 P0 就是分機重測。
Q：高併發下帳會不會算錯？
A：效能 gate FAIL 過很多輪，帳務 gate 一輪都沒 FAIL —— 正確性和效能解耦。

## Slide 11
FACT CHECK・事實速查
別背錯：實測 vs 推估一覽
T-090 效能戰役｜期末報告＋面試腳本
11
事實 | 數字 | 類別
單機全鏈路容量 | ~200 req/s | 實測
單機 Postgres debit 容量 | 550–600 tx/s | 實測（JFR）
TimeLimiter 修正（150 併發 5xx） | 78% → 0 | 實測
C3+B1 重跑（150 併發 P99） | 2,753 → 1,423ms（−48%） | 實測
B2 debit DB 往返 | 4 → 2（150 P99 −21.7%） | 實測
最新輪（150 併發） | 219/s、P99 1,731ms、0 卸載 | 實測（#265）
帳務違規（全輪次） | overdraw 0／冪等 0／對帳 0 | 實測
分機乾淨吞吐 | ~350–450 spins/s | 【推估】
分機在線人數 | ~1.5 萬（假設 5s/注） | 【推估／情境】
本文推估部分為情境規劃，分機壓測尚未實跑；正式引用前須依 §6 P0 分機重測取得實測值。